COMUNE DI JESI

Area Servizi Tecnici

PISTE CICLABILI

Itinierario 2 Biciplan – 2° stralcio

“Granita - Zipa

RELAZIONE TECNICA

Progetto di fattibilità tecnica/economica ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 50/16

OGGETTO: PISTE CICLABILI –

PREMESSA

L’Amministrazione Comunale con Delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 22/05/2014 e successiva Delibera di Giunta Comunale n. 183 del 25/06/2014 ha approvato il Piano della viabilità ciclistica “Biciplan” del territorio comunale di Jesi;

Il piano è lo strumento di settore alla base dello sviluppo della mobilità ciclabile urbana ed extraurbana, ed è stato redatto in conformità al combinato disposto della L.R. n. 38/2012  e D. Lgs. n. 285/92 in attuazione del PGTU comunale;

L’Amministrazione, al fine di dare un ulteriore e concreto impulso allo sviluppo della mobilità ciclistica, dunque sostenibile, ha previsto sul piano per le opere pubbliche per gli anni 2017-2019, la realizzazione di  due interventi uno per € 120.000 nell'anno 2017 ed uno per l'anno 2018 per € 150.000.

Progetto di fattibilità :.

L'itinerario ciclo/pedonali, già previsti con il Biciplan, di cui si prevede la realizzazione per l'anno 2020 è :

Itinerario 2 – Parco del Ventaglio – Granita – Asse Sud 2° stralcio;

- Caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico finanziarie:

Premesso che la prima parte del percorso è stato realizzato e che lo stesso si attesta presso l'attraversamento di Viale Don Minzoni all'altezza del ponte sul Torrente Granita, per l'itinerario n. 2 – 2° stralcio – si prevede la prosecuzione del percorso con la realizzazione di tratti di pista sia in corsia riservata che in sede propria nelle aree  verdi fino al raggiungimento della Zipa.

La progettazione di questo itinerario rappresenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività in quanto costituisce il naturale sviluppo di quanto già programmato in fase di redazione del Biciplan. Esso costituisce un asse molto importante per la viabilità “lenta” e completa l'itinerario fino ad arrivare alla Zipa, il che consentirà a molti cittadini di raggiungere il luogo di lavoro in bicicletta, un'esigenza sentita e richiesta già dalle prime fasi di condivisione pubblica del progetto “Biciplan”

I percorsi saranno realizzati in conformità al Decreto 30/11/1999 n. 557 “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”  e D. lgs. n. 285/92 e smi – Nuovo Codice della Strada e con i dimensionamenti previsti per questo tipo di itinerario che prevedono una larghezza complessiva di 2,5 ml di larghezza per il percorso a doppio senso ciclabile, al quale, per alcuni tratti dove è mancante, si affiancherà un marciapiede di almeno ml 1,80.

Il materiale di finitura sarà il cemento spazzolato come per le pista già realizzate, ed asfalto per i tratti in corsia riservata e le parti pedonali, il tutto con apposita segnaletica dedicata.

Per il progetto non sono necessarie indagini geologiche e geognostiche. Per l'entita degli scavi e per la zona oggetto dei lavori non i prevede la necessità di verifiche preventive di interesse archeologico.

L'impatto ambientale delle opere è irrilevante soprattutto in relazione a quelli che sono la benefiche ricadute sull'ambiente dovute all'utilizzo di un mezzo come la bicicletta.

La gestione dei percorsi ciclo/pedonali è prevista in conformità a quanto già esistente per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale.

L'Amministrazione prevede di investire risorse per € 150.000 che in prima approssimazione possono essere suddivise secondo il seguente quadro economico:

LAVORI

lavori pista ciclabile						           € 130.000

SOMME a disposizione

iva 10%								€  13.000

incentivo 2%								€    2.600

imprevisti/arrotondamenti						€    4.400

TOTALE SOMME 									€ 20.000

TOTALE A+B										€ 150.000

Al fine di reperire ulteriori risorse finanziarie si prevede di partecipare a bandi Regionali e per l'itinerario 2 è possibile un contratto di paternariato pubblico/privato con la ditta CNH .

- Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e compatibilità paesaggistica.

La sostenibilità ambientale è una caratteristica intrinseca del progetto in quanto l'utilizzo di mezzi alternativi all'automobile in ambito urbano costituisce una scommessa per la sostenibilità ambientale generale. Da un punto di vista paesaggistico la realizzazione delle piste ciclabili non ha alcun  impatto negativo rilevante ed non si prevede la realizzazione dei percorsi in ambiti tutelati o vincolati in quanto sono percorsi esclusivamente urbani.

Si allegano alla presente relazione illustrativa:

- planimetria 2° Stralcio - Parco del Ventaglio – Granita – Asse Sud .

IL rup

Arch. Matteo Cinti